БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина»

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

2015 г.

Программа профессионального модуля Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  (базовой подготовки).

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина»

Разработчик: Ухова Т.Р

, преподаватель специальных дисциплин   БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина»

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 10 |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 20 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 21 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ эксплуатации и реконструкций зданий и сооружений

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля  – является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов.

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач.

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- осуществления планирования деятельности структурных подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;

- обеспечения деятельности   структурных подразделений;

- контроля деятельности   структурных подразделений;

- обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных,  ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

уметь:

- планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;

- оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами; конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами;

- определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства;

- составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию количественного профессионально-квалификационного состава бригад;

- производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников на участке;

- устанавливать производственные задания;

- проводить производственный инструктаж;

- выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ (бригадами и звеньями);

- делить фронт работ на захватки и делянки;

- закреплять объемы работ за бригадами;

- организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства работ;

- обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;

- обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки;

- обеспечивать соблюдение законности на производстве;

- защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и нормативными документами;

- организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий;

- оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев;

- пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране окружающей среды;

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;

- использовать экобиозащитную технику;

- обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безопасности на рабочих местах;

- проводить аттестацию рабочих мест;

- разрабатывать и осуществлять мероприятия  по предотвращению производственного травматизма;

- вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на строительной площадке;

- проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме инструкций с записью в журнале инструктажа;

знать:

- научно-технические достижения и опыт организации строительного производства;

- научную организацию рабочих мест;

- принципы и методы планирования работ на участке;

- приемы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими производственных задач;

- нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам организации деятельности строительных участков;

-формы организации труда рабочих;

- общие принципы оперативного планирования производства строительно-монтажных работ;

- гражданское, трудовое, административное законодательство;

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

- действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные работы); - нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность руководителей и работников;

- формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;

- основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружающей среды;

- инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин и оборудования;

- требования по аттестации рабочих мест;

- основы пожарной безопасности;

- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;

- технику безопасности при производстве работ;

- организацию производственной санитарии и гигиены.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 342 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, включая:

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов;

-самостоятельной работы обучающегося – 78 часов;

учебной и производственной практики – 108 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений, в числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов. |
| ПК 3.2. | Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач. |
| ПК 3.3 | Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. |
| ПК 3.4. | Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |

| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| --- | --- |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МДК 03.01-03.04 | Раздел 1. Менеджмент. Основы менеджмента. Раздел 2. Планирование деятельности структурных подразделений при выполнении СМР. Раздел 3. Экономика строительства. Раздел 4. Контроль и надзор в строительстве. Раздел 5. Охрана окружающей среды. Раздел 6. Охрана труда в строительстве. | 108 31 40 13 20 22 | 73 25 32 3 10 13 | 28 15 15 2 8 8 | - | 35 6 8 10 10 9 | - |  |  |
|  | Производственная практика, (по профилю специальности), часов | 108 |  |  |  |  |  |  | 72 |
| Всего: |  | 342 | 156 | 76 | - | 78 | - | 36 | 72 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкций зданий и сооружений |  |  |  |  | 342 |  |
| МДК 03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Менеджмент. Основы менеджмента. | 3 курс 46 |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Основные положения менеджмента. Общие понятия. Цель менеджмента. Объекты менеджмента. Структура управления. Методы управления. | Содержание |  |  |  | 11 |  |
|  | 1 | Производственный менеджмент строительной организации. Цели производственного менеджмента. Схема системной модели производственного менеджмента строительной организации. Схема организационной структуры строительного предприятия. Схема формирования гибкой организационной структуры. Труд и стиль работы руководителя. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2 | Принципиальные схемы управления строительством. Генподрядная схема управления строительством. Схема целевого управления строительством «под ключ». Схема организационной структуры строительного предприятия. |  |  |  | 3 |
|  | 3 | Менеджмент комплектации объектов строительства материалами, деталями, оборудованием. Цели и задачи производственно-технической комплектации. Преимущества ПТК. Оргструктура управления производственно-технологической комплектации (УПТК). Методы закупок. |  |  |  | 3 |
|  | 4 | Стратегический менеджмент. Сущность стратегического менеджмента. Три уровня управления (стратегический, тактический, оперативный). Принципы стратегического управления. Этапы стратегического планирования. Методы управления. |  |  |  | 3 |
|  | 5 | Социальные факторы и этика менеджмента. Управление с учетом социальных факторов. Конфликты в менеджменте и их разрешение. Развитие предпринимательства. |  |  |  | 3 |
|  | 6 | Коммуникационный менеджмент. Важнейшие качества менеджера. Источники формирования информации. |  |  |  | 2 |
|  | 7 | Выбор методов и проектирование структур менеджмента. Менеджмент посредством выбора стратегических позиций. Менеджмент путем ранжирования стратегических задач. Менеджмент в условиях сильных и слабых сигналов. Проектирование структур менеджмента. Схема проектирования производственного процесса. |  |  |  | 2 |
|  | 8 | Финансовый менеджмент и организация финансирования строительства. Технико-экономическая оценка и выбор финансирования проекта. Четыре метода финансирования проекта. |  |  |  | 3 |
|  | 9 | Информационный менеджмент. Оценка экономической эффективности информационных технологий. Эффективность информационных технологий на основе оценки портфелей. Информационная технология в строительных организациях. Задачи информационных технологий. Состав информационных технологий. |  |  |  | 2 |
|  | 10 | Информационная технология управления инвестиционным циклом. Технология управления подрядным рынком. Информационная база рынка подряда (база данных подрядчиков, заказчиков, поставщиков). База данных нормативно-справочной информации (база данных по механизмам и материальным ресурсам, производительности, численности исполнителей, сменности). |  |  |  | 3 |
|  | 11 | Информация об объекте строительства. Характеристика объекта. Сметная стоимость объекта. Сроки строительства. Объемы СМР. Стоимость, трудоемкость, интенсивность работ. Комплекты машин, механизмов, оснастки для выполнения СМР. Комплекты материальных ресурсов. |  |  |  | 2 |
|  | Практические задания |  |  |  | 13 | 2 |
|  | 1 | Составление схемы организационной структуры строительного предприятия |  |  |  |  |
|  | 2 | Составление ген.подрядной схемы управления строительством |  |  |  |  |
|  | 3 | Сопоставление методов управления и выделение преимуществ каждого из них |  |  |  |  |
|  | 4 | Составление перечня важнейших качеств менеджера |  |  |  |  |
|  | 5 | Использование информационных технологий (работа с компьютером, интернетом) |  |  |  |  |
|  | 6 | Работа с базой данных по нормативно-справочной информации (база по механизмам) |  |  |  |  |
|  | 7 | Работа с базой данных по нормативно-справочной информации (база по материальным ресурсам) |  |  |  |  |
|  | 8 | Работа с базой данных по нормативно-справочной информации (база по численности исполнителей) |  |  |  |  |
|  | Контрольная работа по теме 1.1 |  |  |  | 1 |  |
| Тема 1.2. Менеджмент процесса строительства объектов | Содержание |  |  |  | 16 |  |
|  | 1 | Менеджмент формирования инвестиционного замысла. Основные цели инвестирования. Разработка инвестиционного замысла. Оценка эффективности инвестиций. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 2 | Система ценообразования и сметная документация. Сметные нормативы. Сметные нормы. Сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта. Сметные расчеты. Методы определения стоимости строительства объекта. |  |  |  | 2 |
|  | 3 | Договора подряда и договорные отношения. Права и обязанности обеих сторон. Составление договора подряда на строительство объекта. |  |  |  | 3 |
|  | 4 | Менеджмент качества процесса строительно-монтажных работ. Требования к качеству продукции работ и услуг. Международные стандарты качества ИСО 9000. Системы качества по ИСО 9000. |  |  |  | 3 |
|  | 5 | Оплата труда рабочих и специалистов. Общие положения об оплате труда. Законодательные документы об оплате труда. Тарифная система оплаты труда. Тарифные ставки и коэффициенты оплаты труда. Доплаты за определенные условия труда. Основные формы оплаты труда (сдельная и повременная). Повышающие и понижающие критерии КТУ. Система комплектационных выплат. Бестарифная система оплаты труда. |  |  |  | 3 |
|  | 6 | Определение потребности в материалах, конструкциях и изделиях. Составление локальных ведомостей потребности в материалах и ресурсах. Составление сводных ведомостей потребности в материальных ресурсах. |  |  |  | 3 |
|  | 7 | Первичная документация по учету работ. Акт о приемке выполнения работ. Справка о стоимости выполненных работ. Общий журнал работ. Журнал учета выполненных работ. Акт о сдаче в эксплуатацию временных сооружений. Акт о разборке временных сооружений. Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, сооружений. Акт приемки законченного строительством объекта. Акт о приемке законченного строительством объекта приемной комиссией. Акт о приостановлении строительства. |  |  |  | 3 |
|  | 8 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Поэтапная схема приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов. Условия приемки и ввода в эксплуатацию объектов. Перечень основных документов при приемке и вводе объекта. Состав приемочной комиссии. |  |  |  | 3 |
|  | Практические задания |  |  |  | 10 | 2 |
|  | 1 | Изучение основных целей инвестирования |  |  |  |  |
|  | 2 | Составление смет на строительство объекта |  |  |  |  |
|  | 3 | Составление договора подряда на строительство объекта |  |  |  |  |
|  | 4 | Составление локальных ведомостей потребности объекта в материалах |  |  |  |  |
|  | 5 | Заполнение первичной документации по учету работ (акты и журналы) |  |  |  |  |
|  | Контрольная работа по теме 1.2. |  |  |  |  |  |
|  | 4 курс 110 ч |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Менеджмент процесса формирования и применения организационно-технологических строительных систем | Содержание |  |  |  | 7 |  |
|  | 1 | Теоретические основы системной организации менеджмента. Понятие организационно-технологических строительных систем (ОТСС). Формирование организационно-технологических систем. Технология и организация производственного процесса. Система структурных элементов организации. Основные положения регионального менеджмента в строительстве. Менеджмент организационно-технологических и социально-экономических процессов строительного производства. Методы управления производственными процессами строительства. |  |  |  | 2 |
|  | 2 | Менеджмент формирования организационно-технологических строительных систем. Основы формирования ОТСС. Основные принципы формирования системной организации труда. Мероприятия формирования ОТСС. |  |  |  | 2 |
|  | 3 | Менеджер подготовки кадров организационно-технологических систем. Системная организация труда. Подготовка кадров для подрядных бригад. Уровень коллективной квалификации работников. Разработка планов повышения квалификации рабочих. |  |  |  | 2 |
|  | 4 | Менеджмент организационно-технического уровня строительного производства. Методика расчета процесса повышения организационно-технического уровня строительного производства. Организационно-технический уровень производства и сбалансированность ресурсов. Управление процессом повышения эффективности функционирования ОТСС: бригадный хозрасчет, зависимость роста производительности труда от удельного веса хозрасчетных бригад. |  |  |  | 2 |
|  | 5 | Менеджмент и моделирование строительства совокупности объектов. Моделирование поточной организации строительного производства. Моделирование сбалансированной по трудоемкости программы строительно-монтажных работ. Моделирование организационно-технологических строительных систем. |  |  |  | 2 |
|  | 6 | Менеджмент и распределение комплектов машин по объектам строительства. Варианты проектирования комплектов машин при системной организации строительного производства. Автоматизированное планирование распределения комплектов машин по объектам строительства. |  |  |  | 2 |
|  | 7 | Менеджмент и проведение маркетинговых исследований. Цель маркетинговых исследований. Методы проведения маркетинговых исследований. |  |  |  | 3 |
|  | Практические задания |  |  |  | 15 | 2 |
|  | 1 | Разработка плана повышения квалификации рабочих |  |  |  |  |
|  | 2 | Составление графиков поточной организации строительного производства (материально-технические ресурсы) |  |  |  |  |
|  | 3 | Составление графиков поточной организации строительного производства (трудовые ресурсы) |  |  |  |  |
|  | 4 | Составление графиков поточной организации строительного производства (строительные машины) |  |  |  |  |
| Раздел 2. Планирование деятельности структурных подразделений при выполнении СМР | Содержание |  |  |  | 10 | 2 |
|  | 1 | Подготовка строительного производства. Разработка проектной документации по организации строительства и производству работ (ПОС и ППР). Этапы подготовки к строительству: 1 этап – Общая организационно-техническая подготовка (обеспечение проектно-сметной документацией заключение договоров подряда и субподряда). Обеспечение строительства дорогами, электро-водо- , тепло- снабжением. Организация поставок конструкций, материалов на строительство. 2 этап – Подготовка к строительству объекта (изучение проектно-сметной документации. Разработка ППР на подготовительные работы. Выполнение подготовительных работ). 3 этап – Подготовка строительной организации к строительству объекта (разработка документации по организации работ на годовую или двухлетнюю программу с увязкой по срокам строительства и обеспечение трудовыми, материально-техническими ресурсами). 4 этап – Подготовка к производству СМ Работ (изучение ППР, передача-приемка геодезической разбивки строящихся зданий, организация труда рабочих. Предоставление на рабочие места – строительные материалы, строительные механизмы). |  |  |  |  |
|  | 2 | Основы поточной организации выполнения СМР. Поточный метод организации производства работ. Поточные методы использования: 1) материально-технических ресурсов; 2) трудовых ресурсов; 3) строительных машин. Преимущества поточного метода организации СМ Работ. |  |  |  | 2 |
|  | 3 | Календарное планирование. Составление графиков производства работ. Назначение календарного планирования. Виды календарных планов. Порядок разработки календарных планов. Этап разработки технологии и организации работ. Этапы построения линейных и сетевых графиков. |  |  |  | 2 |
|  | 4 | Составление калькуляции трудовых затрат и заработной платы. Назначение калькуляции трудовых затрат и заработной платы. Составление калькуляции по утвержденной форме (работа с ЕН и Ром). |  |  |  | 3 |
|  | 5 | Составление технологических карт и карт трудовых процессов. Назначение технологических карт (ТК). Виды технологических карт. Составление технологических карт. Разделы ТК. Разработка типовых технологических карт (ТТК). Разработка карт трудовых процессов (КТП). |  |  |  | 3 |
|  | Практические задания |  |  |  | 15 | 2 |
|  | 1 | Изучение документации ПОС |  |  |  |  |
|  | 2 | Изучение документации ППР |  |  |  |  |
|  | 3 | Составление календарных графиков производства работ |  |  |  |  |
|  | 4 | Составление калькуляции трудовых затрат и заработной платы |  |  |  |  |
|  | 5 | Составление технологических карт |  |  |  |  |
|  | Контрольная работа по разделу 2 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Экономика строительства | Содержание |  |  |  | 17 |  |
|  | 1 |  | Понятие управления и сущность хозяйственного механизма в строительстве. Определение управления. Блоки хозяйственного механизма управления. Формы и структуры управления в строительстве. |  |  | 2 |
|  | 2 |  | Особенности ценообразования в строительстве. Определение сметной стоимости строительства (Цены на строительную продукцию. Сметная стоимость. Сметные нормативы. Сметная норма.) Состав и структура сметной стоимости строительно-монтажных работ. Методы определения стоимости СМР. |  |  | 2 |
|  | 3 |  | Себестоимость, прибыль, рентабельность. Виды себестоимости СМР. Структура себестоимости СМР. Понятие прибыли, ее образование и расходование. |  |  | 2 |
|  | 4 |  | Ресурсы в строительстве. Основные фонды и средства строительных организаций. Износ и амортизация основных средств. Оборотные фонды и средства строительных организаций. Нормирование оборотных средств. |  |  | 2 |
|  | 5 |  | Экономические основы организации материально-технической базы строительства и обеспечение объектов материально-техническими ресурсами. Материально-техническая база строительства. Предприятия строительных материалов. Предприятия, обслуживающие транспортом. Организация материально-технического обеспечения и комплектация материальными ресурсами. |  |  | 3 |
|  | 6 |  | Эффективные формы и методы организации труда. Состав т структура строительных процессов. Методы организации труда. Разделение и кооперация труда. Рационализация методов и приемов труда. Карта трудовых процессов. |  |  | 2 |
|  | 7 |  | Организация и обслуживание рабочих мест. Оснащение рабочих мест. Рациональная планировка рабочих мест. Обслуживание рабочих мест. Обеспечение нормальных условий труда. |  |  | 2 |
|  | 8 |  | Организация деятельности строительных бригад. Организация бригад при выполнении СМР. Формирование рационального состава и структуры бригады рабочих. Организация и оплата труда при бригадном подряде. |  |  | 2 |
|  | 9 |  | Управление строительными бригадами. Цели и задачи деятельности бригады. Определение потребности в материально-технических ресурсах, механизмах. Составление планов работ и ресурсов. Определение сроков выполнения работ. Обеспечение бригады средствами механизации и материалами. Соблюдение безопасных условий труда. Контроль за исполнением заданий. Применение мер материального и морального поощрения. |  |  | 3 |
|  | 10 |  | Основы теории нормирования труда. Структура рабочего времени. Нормы и нормативы труда в строительстве. Нормы времени и расценки в строительстве. Методы измерения затрат рабочего времени. |  |  | 2 |
|  | 11 |  | Производительность труда в строительстве. Выработка рабочих. Факторы учета производительности труда в строительстве. Методы измерения производительности труда. |  |  | 2 |
|  | 12 |  | Кадры в строительстве. Расчет потребности в квалификационных кадрах. Источники обеспечения потребности в рабочих кадрах. Снижение текучести кадров. Социальная адаптация работников. |  |  | 2 |
|  | 13 |  | Система оплаты труда в строительстве. Понятие заработной платы. Зависимость оплаты труда от качества работ. Формы и системы оплаты труда в строительстве. Компенсации, доплаты в специфических условиях труда. |  |  | 2 |
|  | Практические задания |  |  |  | 15 | 3 |
|  | 1 | Расчет сметной стоимости строительства объекта |  |  |  |  |
|  | 2 | Составление карты трудовых процессов |  |  |  |  |
|  | 3 | Составление планов расстановки рабочих на день для выполнения СМР |  |  |  |  |
|  | 4 | Работа с ЕНиРом (нормы времени и расценки) |  |  |  |  |
|  | 5 | Расчет производительности труда рабочих |  |  |  |  |
|  | 6 | Расчет потребности в квалификационных кадрах |  |  |  |  |
| Раздел 4. Контроль и надзор в строительстве | Содержание |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 1 | Государственный и ведомственный надзор за строительством объекта. Органы государственного надзора и их функции. Органы ведомственного надзора и их функции. |  |  |  |  |
|  | 2 | Контроль качества производства СМ Работ. Понятие качества проекта, строительных материалов, качества производства СМР. Составление актов на скрытие работ. Способы контроля качества (визуальный, измерение линейных размеров, механический и физический методы). Виды контроля в системе управления (внутренний и внешний). Контроль: предварительный (до начала работ), текущий (в процессе СМР), заключительный (при сдаче объекта). |  |  |  |  |
|  | Практические задания |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1 | Составление актов на скрытые работы |  |  |  |  |
|  | 2 | Составление документов контроля качества при выполнении СМР |  |  |  |  |
| Раздел 5. Охрана окружающей среды | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1 | Проведение специальных работ по охране окружающей природной среды. Предотвращение загрязнения воздуха, воды, почвы. Сохранение дровесно-кустарной растительности. Обеспечение рекультивации земель. |  |  |  |  |
|  | Практические задания |  |  |  | 8 | 2 |
|  | 1 | Составление плана по охране окружающей среды при СМР |  |  |  |  |
| Раздел 6. Охрана труда в строительстве | Содержание |  |  |  | 5 |  |
|  | 1 |  | Общие вопросы трудового законодательства. Рабочее время. Время отдыха. Охрана труда женщин, несовершеннолетних. Надзор и контроль за соблюдением законодательных и трудовых актов об охране труда. |  |  | 2 |
|  | 2 |  | Организация охраны труда в строительстве. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных и здоровых условий труда. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. Обучение и профессиональная подготовка по охране труда. Организация службы охраны труда. |  |  | 2 |
|  | 3 |  | Производственный травматизм. Причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Несчастные случаи. Расследование несчастных случаев на производстве. |  |  | 2 |
|  | 4 |  | Средства индивидуальной защиты. |  |  | 2 |
|  | 5 |  | Требования безопасности, предусматриваемые в технической документации по организации строительства и производству работ. Основные решения по безопасности труда в организационно-технологической документации в строительстве. Содержание основных решений по безопасности труда в проектах производства работ. Требования безопасности, предусматриваемые при разработке строительного плана. |  |  | 2 |
|  | 6 |  | Безопасная организация строительной площадки. Подготовка и содержание территории строительной площадки. Безопасная организация рабочих мест. Безопасное размещение строительных машин и механизмов. Безопасное складирование и хранение материалов и конструкций. |  |  | 2 |
|  | 7 |  | Безопасная организация работ нулевого цикла. Требования безопасности: - при планировке территории; - при разработке траншей и котлованов; - при свайных работах; - при прокладке подземных коммуникаций; - при устройстве фундаментов. |  |  | 2 |
|  | 8 |  | Безопасная организация основных видов строительно-монтажных работ. Требования безопасности при выполнении: - каменных работ; - монтажных работ; - штукатурных работ; - малярных работ; - облицовочных работ; - стекольных работ; - кровельных работ. |  |  | 2 |
|  | 9 |  | Безопасная организация сварочных работ. Техника безопасности при электросварочных работах. Техника безопасности при газосварочных работах. |  |  | 2 |
|  | 10 |  | Безопасная организация погрузочно-разгрузочных работ. |  |  | 2 |
|  | 11 |  | Безопасная эксплуатация строительных машин и механизмов. Эксплуатация грузоподъемных машин: - стреловых кранов; - лебедок, люлек, подъемников; - автопогрузчиков. |  |  | 2 |
|  | 12 |  | Безопасная эксплуатация сосудов, работающих по давлением. |  |  | 2 |
|  | 13 |  | Техника безопасности к баллонам для сжатых, сжиженных и растворенных газов. |  |  | 2 |
|  | 14 |  | Безопасная эксплуатация технологической оснастки. Техника безопасности при эксплуатации лесов, подмостей, стремянок, лестниц. |  |  | 2 |
|  | 15 |  | Безопасная работа с ручным инструментом. |  |  | 2 |
|  | 16 |  | Электробезопасность на строительной площадке. Подключение и эксплуатация электрооборудования. Порядок обучения и проверка знаний по технике безопасности. Освещение строительной площадки. Требования безопасности при работах с электропрогревом бетона. Безопасная эксплуатация ручных электрических машин. Производство работ в охранных зонах и вблизи линий электропередач. |  |  | 2 |
|  | 17 |  | Санитарно-бытовое обеспечение работающих на строительной площадке. |  |  | 2 |
|  | 18 |  | Основы токарной безопасности. Пожарная безопасность объекта. Противопожарная защита объекта. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |  |  | 2 |
|  | 19 |  | Первая помощь при несчастных случаях. Первая помощь: - при поражении электрическим током; - при ранении; - при ожогах; - при отморожении; - при обмороке, отравлении; - при переломах, вывихах, ушибах. Переноска и перевозка пострадавшего. |  |  | 2 |
|  | Практические задания |  |  |  | 7 | 2 |
|  | 1 |  |  | Составление акта Н1 при расследовании несчастных случаев |  |  |
|  | 2 |  |  | Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях |  |  |
|  | Контрольная работа по разделу 5 и разделу 6 |  |  |  | 1 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Оформление технологической документации. |  |  |  |  | 78 |  |
| Учебная практика |  |  |  |  | 36 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: - участие в планировании деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ; - участие в планировании деятельности структурных подразделений при текущем содержании и реконструкции строительных объектов; - участие в контроле и оценки деятельности структурных подразделений; - участие в обеспечении соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; - оформление технологической документации. |  |  |  |  | 72 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета оперативного управления деятельностью структурных подразделений и проектно- сметного дела.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты);

- образцы нормативно-технической и распорядительной документации по вопросам организации деятельности строительных участков.

-мультимедийный комплект (компьютер, проектор, экран, колонки)

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Драчева Е.Л. Менеджмент : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. — 13-е изд., стер. —М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 304 с.

## Лубенец Г.К. Подготовка производства и оперативное управление строительством/ Г. К. Лубенец, - Киев : Издательство «Будівельник», 2016. — 709 с.

Дополнительная литература

- Бакушева Н.И. Экономика строительной отрасли. – М.Академия, 2011

- Ефименко И.Б. Экономика отрасли (строительство). – М.: Вузовский учебник, 2013

- Коробко В.И. Основы менеджмента и маркетинга в строительстве. – М.: Академия, 2013 г.

Интернет-ресурсы

http://www.college.ru/

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии рабочего».

В ходе реализации программы в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся используются активные формы проведения занятий, а именно:

- индивидуальные и групповые проекты,

-анализ различных (в том числе) производственных ситуаций,

-групповые дискуссии.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» и специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав:

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Экономика организации»; «Безопасность жизнедеятельности».

# Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

# Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических, и контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Колледж обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков, сформированности компетенций.

Промежуточная аттестация по модулю предусматривает проведение экзамена по МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений, а также квалификационного экзамена по модулю, который проводится после прохождения студентами теоретического обучения по модулю, учебной и производственной практик.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов. | - качество чтения и анализа проектно-сметной документации по организации строительства и производства работ; - грамотность в использовании нормативно-справочной литературы; - виды принципов и методов планирования ведения СМР; - грамотность планирования последовательности выполнения производственных процессов; - качество рекомендаций по формированию системной организации труда; - анализ проведения этапов подготовки к строительству объекта; - расчет потребности в материальных, трудовых ресурсах и в механизмах; - грамотность в составлении: линейных и сетевых графиков производственных работ; калькуляции трудовых затрат и заработной платы; технологических карт и карт трудовых ресурсов; ведомостей потребности в материальных ресурсах; - качество рекомендаций по подготовке кадров для подрядных бригад и повышению квалификации рабочих; - выбор методов использования материальных и трудовых ресурсов, расчет сроков строительства, объемов СМР, сметной стоимости СМР, трудоемкости, интенсивности работ; - точность и грамотность оформления технологической документации, заявок обеспечения. | Текущий контроль в форме: - защиты практических работ; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по учебной и производственной практике. Экзамены по каждому МДК профессионального модуля. Квалификационный экзамен по модулю |
| Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач. | - точность и скорость чтения чертежей; - точность и скорость чтения нормативно-технической и распорядительной документации по вопросам организации, деятельности строительного участка; - выбор приемов и методов управления структурными подразделениями при выполнении ими производительных задач; - выбор форм организации труда рабочих для выполнения работ, в соответствии с графиками и сроками производства работ; - расчет рационального состава бригад; - расчет потребности в материально-технических ресурсах и механизации; - качество составления планов СМР; - качество рекомендаций по обеспечению бригад средствами защиты, специальной одежды, инструментами; - расчет сроков выполнения СМР; - расчет норм времени и стоимости СМР; - грамотность распределения производственных заданий между исполнителями работ (бригадами и звеньями); - грамотность в делении фронта работ на захватки и делянки; - выбор форм и методов оплаты труда и стимулирования коллектива рабочих и отдельных работников; - грамотность требований по аттестации рабочих мест; - точность и грамотность оформления рабочей документации. |  |
| Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. | - проверка и оперативный учет выполнения производственных заданий; - грамотность в оформлении документов по учету рабочего времени, учету производительности труда, простоев; - грамотность в оформлении первичных документов (по ведению работ, по ТБ); - контроль за правильным и безопасным использованием технических средств на строительной площадке; - знание требований стандартов качества, предъявляемых к качеству проекта, качеству строительных материалов, к качеству производства СМР; - грамотность в составлении актов на скрытые работы; - выбор способов контроля качества (визуальный, измерение линейных размеров, механический и физический). |  |
| Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. | - грамотность использования основных нормативных документов, определяющих гражданские и трудовые права, обязанности и ответственность руководителей и работников по охране труда и охране окружающей среды; - контроль за соблюдением законности на производстве; - качество рекомендаций по комплектованию количественного профессионально-квалификационного состава бригад; - проверка знаний по охране труда работников на рабочем месте; - качество рекомендаций по повышению разрядов работникам; - проверка соблюдения рабочими требований по охране труда и техники безопасности на рабочем месте; - точность определения травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; - грамотность в соблюдении безопасных условий труда на строительной площадке; - выбор мероприятий по предотвращению производственного травматизма; - знание инженерных решений по ТБ при использовании строительных машин и оборудование на строительной площадке; - выбор методов оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; - качество рекомендаций по организации производственной санитарии и гигиены; - качество рекомендаций по проведению специальных работ по охране окружающей среды (воздуха, воды, почвы, растительности) |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области управления деятельностью структурных подразделений при проведении СМР; - оценка эффективности и качества управления; |  |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области управления деятельностью структурных подразделений при проведении СМР; |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - составление и оформление документации по управлению деятельностью структурных подразделений при проведении СМР с использованием информационно-коммуникативных технологий. |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области управления деятельностью структурных подразделений при выполнении СМР; |  |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Приложение 1

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина»

.

Изменения в рабочую программу модуля «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений»

Основные источники:

Учебники

- Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учебное пособие для ССУЗов/ И.В. Кузнецова, Г.А. Хачатрян— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 109 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Производственный менеджмент в строительстве [Электронный ресурс]: учебник/ А.М. Платонов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 700 c. — 978-5-321-02501-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68377.html

Дополнительная литература

- Стандарты безопасности труда в строительстве [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 762 c. — 978-5-905916-67-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30280.html

- Мешкова В.С. Экономика строительства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Мешкова. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий государственный университет управления, 2016. — 158 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62365.html

- Стандартизация и сертификация в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Логанина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 225 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19523.html

- Справочное пособие. К СП 12-136-2002. (Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ) [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013. — 112 c. — 978-5-98908-129-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22745.html

- Шпаргалка по управлению персоналом [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2015.— 186 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65253.html.— ЭБС «IPRbooks»